1. Ich als Rezeptionist möchte Kundendaten anlegen. (6 mittel)
   1. Datenbank Einträge anlegen (2 Stunden)
   2. Dialog implementieren (3 Stunden)
   3. SQL injections schreiben (1 Stunde)
   4. Dialog Backend schreiben (4 Stunden)
   5. Testen & Fixen (4 Stunden)
2. Ich als Rezeptionist möchte Kundendaten einsehen. (2 leicht)
3. Ich als Rezeptionist möchte Reservierungen bearbeiten. (3 leicht2)
4. Ich als Rezeptionist möchte Reservierungen erstellen. (6 mittel)
5. Ich als Rezeptionist möchte Reservierungen stornieren. (3 leicht2)
6. Ich als Rezeptionist möchte eine Übersicht über die Reservierungen einsehen. (3 leicht2)
7. Ich als Rezeptionist möchte eine Übersicht über die Zimmerbelegungen einsehen. (3 leicht2)
8. Ich als Kunde möchte ein Kundenkonto anlegen. (6 mittel)
   1. Datenbank Einträge anlegen (2 Stunden)
   2. Dialog implementieren (3 Stunden)
   3. SQL injections schreiben (1 Stunde)
   4. Dialog Backend schreiben (4 Stunden)
   5. Testen & Fixen (4 Stunden)
9. Ich als Kunde möchte ein oder mehr Zimmer reservieren.( 6 mittel)
10. Ich als Kunde möchte eine Reservierung stornieren. (3 leicht2)
11. Ich als Kunde möchte Informationen zu Zimmern und Extra-Angeboten abrufen. (3 leicht2)
12. Ich als Geschäftsführer möchte Statistiken einsehen. (6 mittel)
13. Ich als Geschäftsführer möchte Reservierungsdaten einsehen. (2 leicht)
14. Ich als Geschäftsführer möchte Kundendaten bearbeiten. (3 leicht2)
15. Ich als Geschäftsführer möchte Kundendaten löschen. (3 leicht2)